开发清单|Edison个人网站

## 2.项目定义

项目名称：Edison 个人网站

项目目标：做一个兼具个人品牌、经历叙事、内容输出、关系连接的个人站。

第一阶段重点：先把静态结构与主要页面跑通；第二阶段再补动态交互与数据能力。

## 2.技术架构初始化

### 2.1 初始化项目

任务：

创建 Next.js 项目

配置基础路由

配置全局样式方案

配置基础字体、颜色、间距设计 token

接入 Vercel 部署

配置环境变量文件结构

产出：

可运行的 Next.js 项目骨架

Git 仓库初始化

Vercel 首次部署成功

验收标准：

本地 dev 可正常启动

线上预览链接可访问

基础页面路由已存在

### 2.2 目录结构搭建

建议目录：

app/

components/

content/blog/

lib/

public/

styles/

types/

任务：

搭建页面目录

搭建组件目录

搭建博客内容目录

搭建工具函数目录

搭建静态资源目录

验收标准：

目录结构清晰

后续页面和功能可直接往里填

### 2.3 基础依赖配置

任务：

配置 MDX

配置 Supabase SDK

配置邮件通知服务 SDK

配置基础埋点方案

配置 SEO 基础能力

验收标准：

MDX 可正常渲染

Supabase 可连接

邮件服务可调用

页面可插入埋点事件

## 3. 全站公共能力开发

### 3.1 顶部导航栏

页面范围：

Start

About

Blog

Contact

Mail

任务：

开发顶部导航栏组件

当前页面高亮

页面切换动效

响应式适配

验收标准：

所有页面均可通过导航切换

当前页面有明确状态

移动端不崩

### 3.2 全站布局

任务：

统一 Header / Main / Footer 结构

统一页面宽度、边距、留白

统一页面进入动效

统一深色中性色基底

验收标准：

全站风格统一

页面切换不突兀

视觉基调一致

## 4. 第一阶段页面开发

## 4.1 Start 页

定位：叙事入口页、第一印象页

### 功能任务

开发深色 / 中性色背景

摆放四个象征物件：

播客麦克风

鸡尾酒杯

电脑

足球

默认低饱和 / 灰度视觉状态

hover 时：

当前物件变亮

其他物件轻微变暗

显示一句短说明

显示对应主题标题

点击跳转到对应主题子页面

物件增加轻微呼吸感动画

左上角或固定区域加入返回 / 导航逻辑

### 子页面任务

为四个物件分别开发子介绍页：

浪前媒体

Home399bar

开发与产品

足球俱乐部

每页内容：

一句话概述

相关经历

有趣 / 有价值的事

返回 Start 的入口

### 视觉任务

每个主题页设置不同色调：

麦克风：深蓝 / 科技蓝

鸡尾酒杯：琥珀 / 酒红

电脑：冷白 / 极简灰

足球：绿色 / 竞技黑

验收标准：

Start 页具备明确交互

hover / click 行为完整

四个子页面可用

返回逻辑清楚

## 4.2 About 页

定位：正式介绍页，建立信任

### 功能任务

开发个人头像 / 视觉头图区域

开发 Bio 模块

开发正式个人介绍模块

开发经历模块

开发项目模块

预留方法论 / 价值观模块位置

### 内容结构

个人身份定义

核心经历时间线

代表项目卡片

擅长方向 / 标签

验收标准：

1 分钟内可理解“你是谁、做过什么”

信息层级清晰

页面偏正式但不僵硬

## 4.3 Blog 页

定位：持续更新的内容资产页

### 列表页任务

文章按时间倒序展示

分类展示：

产品与增长

AI 与 Agent

个人成长与复盘

精选 5 篇推荐模块

文章卡片展示：

标题

日期

摘要

标签

阅读入口

### 详情页任务

MDX 文章渲染

文章元信息展示

阅读进度条

浏览量展示位

点赞按钮展示位

留言区展示位（第二阶段可先占位）

验收标准：

可新增文章并自动出现在列表页

可进入文章详情页

MDX 渲染正常

分类与精选模块可用

## 4.4 Contact 页

定位：对外连接页

### 功能任务

展示邮箱

展示各平台账号：

微信 / 公众号 / 小红书 / GitHub / X / LinkedIn 等

外链跳转

开发“我的朋友们”模块

我认可的人

我常看的朋友

一起构建的人

验收标准：

所有外链可跳转

联系方式清楚

朋友们模块可配置

## 4.5 Mail 页

定位：匿名输入页

### 功能任务

开发表单

表单字段：

昵称（可选）

联系方式（可选）

留言主题分类

留言正文

提交成功反馈

基础表单校验

主题分类：

提问

建议

合作

分享

随便聊聊

验收标准：

表单可提交

必填项校验正常

提交成功有清晰反馈

## 5. 内容系统开发

### 5.1 MDX 博客系统

任务：

搭建 content/blog 内容目录

定义文章 frontmatter 结构

开发文章读取与解析逻辑

开发文章列表生成逻辑

开发分类与精选推荐逻辑

建议字段：

title

slug

date

summary

tags

featured

cover

category

验收标准：

新增一篇 mdx 文件即可自动生成博客内容

列表页和详情页联动正常

## 6. 第二阶段动态功能开发

## 6.1 Supabase 数据库搭建

任务：

初始化 Supabase 项目

配置环境变量

建表

数据表：

posts

post_views

post_likes

comments

messages

验收标准：

数据库连接正常

表结构可用

本地和线上环境都可访问

## 6.2 浏览量功能

目标：文章页展示公开浏览量

任务：

定义浏览记录写入逻辑

用户访问文章详情页时调用接口

累计并展示浏览量

处理重复统计策略（最简单版本即可）

验收标准：

打开文章后浏览量可累计

前端能正确显示

## 6.3 点赞功能

目标：用户可对文章点赞

任务：

设计点赞表写入逻辑

开发点赞接口

开发前端点赞按钮与计数显示

处理重复点赞策略（第一版可简化）

验收标准：

用户点击点赞后数值更新

数据库有记录

页面显示正常

## 6.4 留言 / 评论功能

目标：用户可对文章留言

任务：

设计 comments 表

开发留言接口

开发表单提交

增加状态字段：

待审核

已发布

已隐藏

验收标准：

留言可提交

数据库存储正常

前端展示逻辑清楚

## 6.5 匿名信箱通知

目标：有人给你发匿名信时，你能收到邮件通知

任务：

接入邮件通知服务

Mail 表单提交后写入 messages

同步触发邮件通知

邮件模板基础版

验收标准：

提交匿名信后数据库有记录

你的邮箱可收到通知

## 7. 数据埋点开发

### 埋点任务

Start 页到其他页面点击率

About 页停留时长

Blog 页阅读完成率

博客点赞率

博客留言率

匿名信箱提交数

Contact 页跳转率

回访率

验收标准：

关键页面事件可采集

数据可在分析面板中看到

后续可用于迭代判断

## 8. 交互与视觉优化

### 8.1 Start 页交互优化

hover 过渡细化

页面进入动效

子页面切换动效

主题色统一

### 8.2 全站视觉统一

字体系统统一

颜色系统统一

间距系统统一

按钮 / 卡片 / 链接样式统一

验收标准：

不同页面是同一网站

交互有趣但不过度炫技

风格稳定

## 9. SEO 与基础性能

任务：

配置页面 metadata

配置 Open Graph

配置 favicon

配置 sitemap

图片资源优化

首屏性能检查

验收标准：

页面分享时信息完整

搜索引擎可索引

首屏加载不过慢

## 10. 上线与发布

### 10.1 上线前检查

所有路由可访问

移动端检查

外链检查

表单检查

数据库检查

邮件通知检查

埋点检查

### 11.2 上线

Vercel 正式部署

域名绑定

环境变量配置

发布第一版

## 11. 开发顺序建议

### 第一阶段｜先搭架构

初始化 Next.js 项目

配置目录结构

配置全站 Layout / 导航栏

配置 MDX

首次部署 Vercel

### 第二阶段｜先做前端静态页面

Start 页

四个主题子页面

About 页

Blog 列表 / 详情

Contact 页

Mail 基础表单页

### 第三阶段｜接数据库与后端接口

Supabase 建表

浏览量

点赞

留言

匿名信箱写库

### 第四阶段｜接邮件与埋点

邮件通知

埋点事件

分析面板验证

### 第五阶段｜UI 与体验优化

Start 动效细化

页面细节打磨

响应式优化

SEO 与性能优化